Projeto ERP — Quadro de Tarefas

Transformação do protótipo HTML em sistema completo com banco de dados, backend e frontend React

Legenda de responsabilidades:

| Você | Colega | Ambos juntos |
| --- | --- | --- |

Fase 1 — Banco de Dados (PostgreSQL + Prisma)

| Tarefa | Responsável | Prioridade | Tecnologia |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalar PostgreSQL localmente (ou subir via Docker) | Você | Alta | DevOps |
| Criar o schema Prisma: Cliente, Produto, Pedido, Funcionário | Você | Alta | Prisma |
| Definir chaves estrangeiras: Pedido → Cliente, Pedido → Produto | Você | Alta | Modelagem |
| Rodar prisma migrate dev e gerar os tipos TypeScript | Você | Média | Prisma |
| Revisar e validar o modelo de dados com base no protótipo HTML | Colega | Alta | Modelagem |
| Criar dados de seed (clientes, produtos, pedidos de teste) | Colega | Média | Prisma |

Fase 2 — Backend (Node.js + TypeScript + Express)

| Tarefa | Responsável | Prioridade | Tecnologia |
| --- | --- | --- | --- |
| Iniciar projeto Node.js + TypeScript + Express | Você | Alta | Backend |
| Criar rota GET /api/produtos com listagem e filtros | Você | Alta | Express |
| Criar rota POST /api/vendas com regra de estoque insuficiente | Você | Alta | Regra de negócio |
| Implementar login com JWT (roles: admin, vendedor, financeiro, estoquista) | Você | Alta | Segurança |
| Criar rotas CRUD para Clientes (GET, POST, PUT, DELETE) | Colega | Alta | Express |
| Criar rotas para Estoque: GET /api/estoque e PATCH ajuste | Colega | Média | Express |
| Criar rotas para Financeiro: contas a receber e a pagar | Colega | Média | Express |
| Testar todas as rotas no Insomnia/Postman | Colega | Média | Testes |

Fase 3 — Frontend (React + Vite + TypeScript)

| Tarefa | Responsável | Prioridade | Tecnologia |
| --- | --- | --- | --- |
| Criar projeto React + Vite + TypeScript | Você | Alta | Frontend |
| Transformar o HTML em componentes: Sidebar, Topbar, Dashboard | Você | Alta | React |
| Implementar React Router: Dashboard, Vendas, Estoque, Clientes | Você | Média | Roteamento |
| Conectar Dashboard ao backend com useEffect + fetch | Você | Alta | Integração |
| Criar TabelaClientes com busca em tempo real (useState) | Colega | Média | React |
| Criar tela de Estoque com formulário de ajuste de quantidade | Colega | Média | React |
| Implementar tela de Vendas Kanban conectada ao backend | Colega | Alta | React |
| Criar tela de login com controle de perfis (bloquear rotas por role) | Colega | Alta | Segurança |

Fase 4 — Integração e Entrega

| Tarefa | Responsável | Prioridade | Tecnologia |
| --- | --- | --- | --- |
| Testar fluxo completo: login → pedido → baixa no estoque → NF | Ambos | Alta | Integração |
| Corrigir bugs e validar regras de negócio do protótipo | Ambos | Alta | QA |
| Documentar as classes e métodos principais (Requisito POO) | Ambos | Média | POO |
| Preparar apresentação: evolução do HTML → ERP completo | Ambos | Média | Entrega |

Sugestão de início: Caminho B (de dentro para fora) — começar pelo banco de dados e backend antes de conectar o React ao sistema.